# Estrutura do documento “Relatório de desempenho”

# 1. Objetivo do documento

O presente documento tem como objetivo monitorizar e avaliar o progresso do "Projeto SAD: Sistema de Apoio à Decisão para Stand de Vendas Multimarca de Automóveis" até à data, e avaliar o desempenho individual e global da equipa de trabalho, de acordo com a estrutura definida.

# 2. Tarefas realizadas

A lista de tarefas concluídas, focando principalmente no desenvolvimento do Protótipo Web e nas atividades de planeamento iniciais, é a seguinte:

- Planeamento Inicial:

  - Desenvolvimento da Visão Geral do Projeto e Objetivos.

  - Estrutura da Equipa e Definição de Responsabilidades por Função.

  - Criação de Repositório no GITHUB e Ativação do Project Website on-line (parte da 1ª Milestone).

- Protótipo Web / Módulo de Consultoria:

  - Implementação do Backend usando Flask (Python).

  - Implementação do Frontend usando HTML5, CSS3, JavaScript ES6+ e Framework UI Bootstrap.

  - Implementação do Sistema de Consultoria e Recomendação (consultoria.html).

  - Desenvolvimento do Motor de Recomendação (apriori.js) baseado no algoritmo Apriori.

  - Configuração do Business Intelligence & Gráficos usando Chart.js.

  - Implementação da Exportação de PDFs da recomendação usando jsPDF.

# 3. Tarefas em realização

As seguintes tarefas encontram-se atualmente em execução.

- Criação de uma Base de Dados (XAMPP)

- Desenvolvimento do Site (parte visual)

- Desenvolvimento do método APRIORI

# 4. Tarefas não iniciadas

As seguintes tarefas, baseadas nos Requisitos Funcionais e nas Milestones futuras, não foram iniciadas:

- Aplicação Principal e Requisitos Funcionais (RF):

  - Autenticação para entrada na aplicação (RF 1).

  - Introdução manual e Importação em massa de Base de Dados (RF 3 e RF 4).

  - Procura e seleção de modelo(s) (RF 5).

  - Execução de nova simulação, incluindo o cálculo de custos e produção de Matriz SWOT (RF 6).

  - Exportação dos resultados da simulação (RF 7).

- Milestones Futuras (2ª e Última):

  - Relatório de especificação de requisitos (Requirements Specification).

  - Relatório de testes de aceitação (Acceptance Test Plan).

  - Code Review I e II.

  - Testes de sobrevivência do projeto I.

  - Manual de Instalação e Manutenção.

  - Instalação da aplicação “easy-to-use”.

  - PEN com toda a documentação (todos os artefatos).

  - Relatório científico e Relatório final do Projeto.

# 5. Avaliação do desempenho individual

Abaixo estão as tarefas realizadas por cada membro e a sua avaliação baseada nos critérios definidos.

| Membro | Função | Tarefas Realizadas | Critérios de Avaliação (1=Baixo, 5=Elevado) |
| --- | --- | --- | --- |
| Guilherme | Project Manager | Diagramas Gantt, WBS, Relatório de Desempenho | Trabalho em Equipa: [4] Liderança: [3] Iniciativa: [4] |
| Gabriel | Analista / Arquiteto de Sistema | Pesquisa de informação relacionada com automóveis | Trabalho em Equipa: [4] Organização: [3] Iniciativa: [3] |
| Diogo | Secretário | Realização de atas e documentação do projeto | Trabalho em Equipa: [4] Organização: [4] Iniciativa: [4] |
| Leandro | Programador | Desenvolveu protótipo do site | Trabalho em Equipa: [5] Organização: [4] Iniciativa: [5] |
| João | Programador | Protótipo para a base de dados | Trabalho em Equipa: [2] Organização: [3] Iniciativa: [2] |
| Arnaldo | Programador | Criação de repositório no GITHUB e ativação do site | Trabalho em Equipa: [4] Organização: [3] Iniciativa: [4] |
| Gonzalo | Programador | Desenvolveu protótipo do site | Trabalho em Equipa: [3] Organização: [4] Iniciativa: [3] |

# 6. Avaliação do desempenho global

O desempenho global do grupo é avaliado como Positivo.

Justificação: A primeira Milestone (07/11/2025) encontra-se praticamente concluída, com o planeamento (WBS/Gantt) e o website ativos. Além disso, o desenvolvimento da segunda Milestone (19/12/2025) já está em curso, evidenciado pela implementação avançada do protótipo web, do motor de recomendação (APRIORI) e do dashboard de analytics. Este avanço demonstra um bom ritmo de trabalho e cumprimento das metas iniciais.