# Estrutura do documento “Relatório de desempenho”

# 1. Objetivo do documento

O presente documento tem como objetivo monitorizar e avaliar o progresso do "Projeto SAD: Sistema de Apoio à Decisão para Stand de Vendas Multimarca de Automóveis" até à conclusão da 2.ª Milestone, e avaliar o desempenho individual e global da equipa de trabalho, de acordo com a estrutura definida.

# 2. Tarefas realizadas

A lista de tarefas concluídas foca-se essencialmente na infraestrutura técnica, na conexão de dados e na finalização da estrutura lógica do sistema:

- Base de Dados (MySQL/XAMPP): Conclusão da modelação e criação física da base de dados (tabelas e relacionamentos), garantindo a persistência dos dados.

- Backend (Flask): Estrutura do servidor implementada e conectada com sucesso à base de dados.

- Frontend e Interface: Finalização da componente visual do site ("Look & Feel") e integração dos templates HTML/Bootstrap com o Backend.

- Algoritmo Apriori: Lógica do motor de recomendação desenvolvida e integrada no fluxo da aplicação.

- Dashboard de Análise: Implementação técnica dos gráficos (Chart.js) para visualização de dados.

# 3. Tarefas em realização

As seguintes tarefas encontram-se atualmente em fase de finalização e controlo de qualidade:

- Testes de Sistema: Execução dos casos de teste (Test Cases) para validação de erros e "bugs".

- Documentação Final: Elaboração do Manual de Instalação e Manutenção e revisão do Relatório Científico.

- Refinamento de Interface: Pequenos ajustes visuais e de usabilidade no site.

# 4. Tarefas não iniciadas

Com a conclusão da Milestone 2, a maioria das tarefas de desenvolvimento encontra-se encerrada. As tarefas pendentes referem-se apenas à fase de entrega final:

- Empacotamento final da aplicação ("Deploy").

- Defesa e apresentação final do projeto.

- Melhoramento dos algoritmos e site

# 5. Avaliação do desempenho individual

Abaixo estão as tarefas realizadas por cada membro e a sua avaliação baseada nos critérios definidos.

| Membro | Função | Tarefas Realizadas | Critérios de Avaliação (1=Baixo, 5=Elevado) |
| --- | --- | --- | --- |
| Guilherme | Project Manager | Apoio da escrita do Relatório de especificação de requisito, Relatório de testes de aceitação, Code Review I , e realização dos documentos Testes de sobrevivência do projeto e Relatorio de desempanho | Trabalho em Equipa: [4] Liderança: [3] Iniciativa: [4] |
| Gabriel | Analista / Arquiteto de Sistema | Criação do Relatório de especificação de requisito e Relatório de testes de aceitação. Adicionou os modelos de carros para o site. | Trabalho em Equipa: [4] Organização: [4] Iniciativa: [5] |
| Diogo | Secretário | Apoio da escrita do Relatório de especificação de requisito, Relatório de testes de aceitação. Realização de atas | Trabalho em Equipa: [5] Organização: [4] Iniciativa: [5] |
| Leandro | Programador | Desenvolvimento do site | Trabalho em Equipa: [3] Organização: [3] Iniciativa: [4] |
| João | Programador | Protótipo para a base de dados | Trabalho em Equipa: [2] Organização: [3] Iniciativa: [2] |
| Arnaldo | Programador | Trabalho na Base de dados | Trabalho em Equipa: [4] Organização: [3] Iniciativa: [4] |
| Gonzalo | Programador | Desenvolvimento do site | Trabalho em Equipa: [3] Organização: [4] Iniciativa: [3] |

# 6. Avaliação do desempenho global

O desempenho global do grupo é avaliado como Positivo.

Justificação: A equipa tem mantido um ritmo de trabalho constante, conseguindo concluir as tarefas estruturais críticas para a Milestone 2 (Base de Dados, Integração Backend-Frontend e Algoritmo). Embora existam funcionalidades finais em fase de acabamento, a base tecnológica está sólida, permitindo que a equipa se foque agora nos detalhes finais, testes e documentação. A cooperação entre os membros tem sido eficaz para resolver as dificuldades técnicas encontradas na integração do algoritmo com a base de dados.