| Especificação de Casos de Teste Consultoria Auto Premium |  |
| --- | --- |
| SALVAGUARDA Documento sob Contrato com <Cliente> O trabalho descrito no presente documento foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de SAD para o ISPGaya. A responsabilidade pelo seu conteúdo é do autor ou organização que o preparou. |  |
| Data: Páginas: Estado: Acesso: Referência: Versão: | 19-12-2025 1 Aprovado Confidencial Projecto CSW-CAPP-2026-TCS-0001 1.0 |
| Parceiros / Clientes: |  |
| Prof. Dr. Fernando Almeida/ ISPGaya |  |

Especificação de Casos de Teste Consulturia Auto Premium

| Aprovação: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão | Nome | Função | Assinatura | Data |
| 1.0 | Fernando Almeida | Docente/Avaliador |  | 19-12-2025 |

| Autores: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Contacto | Descrição | Data |
| Gabriel Pinheiro |  |  |  |
| Guilherme Andrade |  |  |  |

| Diogo Ferra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Leandro Silva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Arnaldo Carvalho |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| João Quintas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Gonçalo Brandão |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Histórico de Revisões: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão | Versão | Data | Descrição | Autor |
| 1 | 0.1 | 12-12-2025 | Elaboração do Plano e Casos de Teste | Guilherme Andrade |
| 2 | 0.5 | 16-12-2025 | Integração dos requisitos do relatório SAD e plano de testes | Guilherme Andrade |
| 3 | 1.0 | 19-12-2025 | Versão Final para Entrega | Guilherme Andrade |

Table of Contents

1.1	Objectivo	4

1.2	Âmbito	4

1.3	Audiência	4

1.4	Definições e acrónimos	4

1.5	Estrutura do Documento	4

1.6	Referências	4

1.6.1	Documentos aplicáveis	4

1.6.2	Documentos de referência	4

2.1	Funcionalidades a testar	6

2.2	Funcionalidades a não testar	6

2.3	Abordagem	6

2.4	Critérios de sucesso/insucesso	6

2.4.1	Classificação dos erros	6

2.5	Critérios de suspensão e requisitos de reinício	6

2.6	Resultados do teste	7

2.7	Necessidades de ambiente	7

2.8	Tarefas de teste	7

2.9	Responsabilidade	7

2.10	Escalonamento	7

2.11	Riscos e contingências	8

Introdução

  - Objectivo

O objetivo deste documento é especificar o Plano de Testes e os Casos de Teste para o Sistema de Apoio à Decisão (SAD) do projeto Consultoria Auto Premium, que visa otimizar a escolha da localização de um stand de automóveis usados.

  - Âmbito

O teste abrange o website e o motor de recomendações, validando a inserção dos critérios de negócio pelo utilizador e a correta aplicação do algoritmo Apriori para gerar a recomendação da localização ideal. Inclui a validação da transparência da justificação com métricas estatísticas.

  - Audiência

Gestor de Projeto, Equipa de Testes, Equipa de Desenvolvimento e SQA Engineers.

  - Definições e acrónimos

| Acrónimos | Descrição |
| --- | --- |
| API | Interface de Programação de Aplicações |
| RF | Requisito Funcional |
| EmailJS | Serviço externo para envio de relatórios por email |
| SAD | Sistemas de Apoio à Decisão |
| Apriori | Algoritmo de mineração de regras de associação |
| Métricas Suporte, Confiança e Lift | Métricas do método Apriori usadas para garantir a relevância estatística da recomendação |
| jsPDF | Biblioteca JavaScript utilizada para a geração do relatório em PDF |
| SWOT | Matriz de análise (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) gerada pelo sistemas |

  - Estrutura do Documento

Secção 1 - Introdução: Define os objetivos, o âmbito e as referências do plano de testes.

Secção 2 - Plano de Teste: Descreve a estratégia, critérios de sucesso, recursos e calendário das atividades de teste.

Secção 3 - Casos de Teste: Contém a especificação detalhada de cada teste (entradas, passos e resultados esperados).

Secção 4 - Matriz de Traceability: Cruza os casos de teste com os requisitos funcionais (RF) para garantir a cobertura total.

  - Referências

    - Documentos aplicáveis

- relatório_SAD.docx – Relatório de Desenvolvimento do SAD – Consultoria Auto Premium

    - Documentos de referência

Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules. (Referência para o algoritmo Apriori).

Google Maps JavaScript API Documentation.

EmailJS Documentation (SDK Integration).

- Plano de Testes

  - Funcionalidades a testar

Serão verificadas as seguintes funcionalidades, mapeadas com os Requisitos Funcionais (RF):

- RF 01 - Login e Segurança: Validação de credenciais e proteção de rotas (acesso restrito a utilizadores registados).

- RF 03/04 - Importação de Dados: Capacidade de carregar ficheiros .csv com histórico de vendas sem corrupção de dados.

- RF 05 - Simulação/Recomendação: Geração correta de regras de associação baseadas na confiança e suporte definidos pelo utilizador.

- RF 06 - Dashboard: Visualização gráfica correta dos dados e da matriz SWOT.

Funcionalidades a não testar

Devido às restrições de tempo e âmbito académico, ficam excluídos deste plano:

- Testes de Carga e Stress: Não será simulado o acesso simultâneo de milhares de utilizadores.

- Recuperação de Password via Email: O envio real de emails (SMTP) não será validado nesta fase (apenas simulação local).

- Segurança Avançada: Testes de penetração (SQL Injection, XSS) profundos não estão no âmbito, embora validações básicas sejam feitas.

Abordagem

A estratégia adotada será a de Testes de Caixa Preta (Black-box testing). A equipa de testes atuará como utilizadores finais, interagindo apenas com a interface gráfica para verificar se as saídas correspondem às entradas esperadas, sem inspecionar o código-fonte durante a execução. Os testes serão manuais e orientados por casos de teste específicos.

Critérios de sucesso/insucesso

Um item ou funcionalidade será considerado "Aprovado" se:

- A funcionalidade executar a tarefa esperada sem erros de sistema (Exceptions ou Crash).

- Os dados gravados na base de dados estiverem íntegros.

- A interface gráfica se mantiver responsiva e coerente.

Será considerado "Reprovado" se impedir o fluxo normal de trabalho (ex: botão não funciona, cálculo errado, página em branco).

Classificação dos erros

Crítico: Falha no algoritmo Apriori (não gera recomendações) ou erro de ligação à base de dados MySQL.

Grave: Falha na integração das APIs externas (Google Maps ou EmailJS) e erros na exportação dos relatórios PDF.

Menor: Inconsistência visuais na interface responsiva (Bootstrap) ou erros ortográficos.

Critérios de suspensão e requisitos de reinício

A execução dos testes será imediatamente suspensa caso se verifique qualquer uma das seguintes anomalias críticas (Showstoppers):

- Falha no Login: Se o sistema de autenticação falhar sistematicamente, impedindo o acesso à aplicação.

- Corrupção de Dados: Se a importação de ficheiros CSV provocar a perda ou alteração indevida de dados já existentes na Base de Dados.

- Inoperabilidade do Ambiente: Se o servidor local (XAMPP) crashar repetidamente durante a execução de tarefas básicas.

Requisitos de Reinício: Os testes só serão retomados após:

- A equipa de desenvolvimento confirmar a correção do erro bloqueante (Hotfix).

- A realização de um "Smoke Test" (teste rápido de verificação) bem-sucedido para garantir que o sistema está estável novamente.

Resultados do teste

No final do ciclo de testes da Milestone 2, serão produzidos e arquivados os seguintes artefactos:

- Grelha de Casos de Teste Preenchida: Documento com o registo de "Passou/Falhou" para cada teste executado.

- Relatório de Defeitos (Bug Report): Lista detalhada dos erros encontrados, classificados por severidade (Crítico, Alto, Médio, Baixo), incluindo capturas de ecrã das falhas.

- Base de Dados de Teste: Cópia de segurança (Dump SQL) da base de dados no estado final pós-testes, para evidência da integridade dos dados.

Necessidades de ambiente

O ambiente de teste deve ser uma réplica do ambiente de produção definido na arquitetura:

Frontend: Browser compatível com HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, Bootstrap, Font Awesome.

Backend: Servidor Apache com PHP 7+.

Base de Dados: MySQL Database, contendo as tabelas de Recomendação, Critérios, Feedback e Filtros.

Serviços Externos: Configuração funcional para a Google Maps API (para visualização no mapa) e EmailJS (para envio de e-mails, se aplicável).

Tarefas de teste

As atividades a realizar seguem esta ordem:

- Preparação: Configuração do ambiente XAMPP e importação da Base de Dados limpa.

- Execução: Realização passo-a-passo dos casos de teste definidos (Login, Importação, Simulação).

- Registo: Documentação imediata de qualquer falha observada.

- Reporte: Comunicação de erros à equipa de desenvolvimento para correção.

Responsabilidade

- Gestor de Testes (Guilherme): Responsável por garantir que o ambiente está pronto e por validar o relatório final.

- Testadores (Equipa): Responsáveis pela execução manual dos casos de teste e registo de evidências.

- Desenvolvedores: Responsáveis por corrigir os defeitos reportados para permitir novos testes (Retoma).

Escalonamento

As atividades de teste estão escalonadas para a semana anterior à entrega final, de modo a permitir correções de última hora:

- Fase 1: Preparação do Ambiente (1 dia)

  - Instalação do XAMPP e configuração das bibliotecas Python (Flask, Pandas).

  - População da base de dados com dados de teste (dataset_vendas.csv).

- Fase 2: Execução de Testes (2 dias)

  - Dia 1: Testes de Autenticação (RF 01) e Gestão de Dados (RF 03/04).

  - Dia 2: Testes do Algoritmo Apriori (RF 05) e Dashboard (RF 06).

- Fase 3: Relatório e Correções (1 dia)

  - Compilação dos resultados e reunião com a equipa para correção de bugs críticos antes do deploy final.

Riscos e contingências

As estratégias de resposta (mitigação, transferência ou aceitação) foram documentadas para garantir a robustez do sistema e o cumprimento dos prazos académicos. O levantamento detalhado dos riscos, incluindo as suas causas, sintomas e planos de contingência específicos, encontra-se detalhado no Formulário de Gestão de Riscos, disponível no Apêndice I deste relatório.

O detalhe completo das estratégias de contingência, reavaliação de impacto e responsabilidades encontra-se documentado nos Formulários de Gestão de Riscos, disponíveis para consulta no Apêndice II deste relatório.

O detalhe completo das estratégias de contingência, reavaliação de impacto e responsabilidades encontra-se documentado nos Formulários de Gestão de Riscos, disponíveis para consulta no Apêndice II deste relatório.

- Casos de Teste

| ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE |  |
| --- | --- |
| Identificador: | CT-01 |
| Responsabilidade: | Programadores |
| Objectivo: | Validar se o sistema permite o acesso à área reservada apenas a utilizadores com credenciais válidas e se mantém a sessão ativa |
| Requisitos Testados |  |
| RF 01 (Autenticação e Controlo de Acesso) |  |
| Especificação de Entradas |  |
| URL: /login Username: admin (ou outro email registado na BD) Password: 12345 (a password correta correspondente) Ação: Clicar no botão "Entrar" |  |
| Especificação de Saídas |  |
| Redirecionamento imediato para a página principal A barra de navegação deve apresentar o nome do utilizador logado |  |
| Outros |  |
| Verificar se, ao tentar aceder ao Dashboard sem login, o utilizador é "expulso" para a página de login |  |
| Dependências |  |
| O servidor XAMPP (Apache/MySQL) deve estar ligado e a tabela users deve conter o utilizador de teste |  |

| ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE |  |
| --- | --- |
| Identificador: | CT-02 |
| Responsabilidade: | Analista |
| Objectivo: | Verificar se o sistema processa corretamente um ficheiro CSV externo e armazena os dados históricos na Base de Dados para uso no algoritmo |
| Requisitos Testados |  |
| RF 03 (Introdução de Dados) RF 04 (Importação em Massa) |  |
| Especificação de Entradas |  |
| Ficheiro: (Ficheiro contendo colunas: Marca, Modelo, Preço, Localização). |  |
| Especificação de Saídas |  |
| Os novos registos devem aparecer na listagem de visualização de dados do sistema |  |
| Outros |  |
| Dependências |  |

| ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE |  |
| --- | --- |
| Identificador: | CT-03 |
| Responsabilidade: | Programadores e Analista |
| Objectivo: | Validar a lógica do algoritmo Apriori, garantindo que gera regras de associação lógicas com base nos dados importados |
| Requisitos Testados |  |
| RF 05 (Procura e Seleção / Motor de Recomendação) |  |
| Especificação de Entradas |  |
| Parâmetro Marca: Selecionar uma marca com histórico existente Parâmetro Confiança Min: 0.5 (50%) Ação: Clicar no botão "Gerar Simulação" |  |
| Especificação de Saídas |  |
| Visualização de um gráfico de barras indicando a força da recomendação |  |
| Outros |  |
| Se não existirem dados para a marca escolhida, o sistema deve informar "Sem dados suficientes" |  |
| Dependências |  |

| ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE |  |
| --- | --- |
| Identificador: | CT-04 |
| Responsabilidade: | Gestor de projeto |
| Objectivo: | Confirmar que o sistema calcula e desenha corretamente a Matriz SWOT e os gráficos de custos após uma simulação |
| Requisitos Testados |  |
| RF 06 (Cálculo de custos e Matriz SWOT) RF 07 (Exportação/Visualização) |  |
| Especificação de Entradas |  |
| Contexto: Após a execução bem-sucedida do CT-03 Ação: Navegar para o separador/página "Resultados" ou "Análise SWOT" |  |
| Especificação de Saídas |  |
| Exibição dos 4 quadrantes da Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças) preenchidos dinamicamente Botão "Exportar PDF" deve estar visível e funcional |  |
| Outros |  |
| Dependências |  |
| CT-03 (A análise depende da simulação prévia) |  |

- Matriz de Traceability

| Requisito | Caso de Teste |
| --- | --- |
| RF-01 | CT-01 |
| RF-03 e RF -04 | CT-02 |
| RF-05 | CT-03 |
| RF-06 e RF -07 | CT-04 |

Annex

A

Apêndice I

Formulário para Gestão de Riscos

| Empresa / Órgão / Setor/ Programa: ISPGAIA - Instituto Superior Politécnico Gaya |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do projeto: SAD - Consultoria Auto Premium (Localização de Stands) |  |  |
| Gestor do projeto: Guilherme Andrade |  |  |
| Elaborado por: Diogo Ferra |  | Versão: 1.0 |
| Aprovado por: Guilherme Andrade |  |  |
| Assinatura: | Data de aprovação:___/___/_____ |  |

1.1 Escala para atribuição de probabilidade e impacto

| Escala de Impacto (I) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo do Projeto | Desprezível 0.05 | Baixo 0.1 | Moderado 0.2 | Alto 0.4 | Muito Alto 0.8 |
| Custo | Aumento insignificante do custo do projeto | Até 5% de aumento | Entre 5% e 10% de aumento | Entre 10% e 20% de aumento | Acima de 20% de aumento |
| Cronograma | Atraso insignificante | Até 5% de atraso | Entre 5% e 10% de atraso | Entre 10% e 20% de atraso | Acima de 20% de atraso |
| Escopo | Redução do escopo não perceptível | Áreas menos importantes do escopo são afetadas | Áreas importantes do escopo são afetadas | Redução do escopo inaceitável pelo cliente | Produto final é inutil para o cliente |
| Qualidade | Degradação de qualidade não perceptível | Apenas aplicações mais críticas são afetadas | Redução de qualidade requer aprovação do cliente | Redução de qualidade inaceitável pelo cliente | Produto final não é utilizável |

| Escala de Probabilidade (P) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avaliação qualitativa | Desprezível | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
| Probabilidade | 5% | 10% | 20% | 40% | 80% |

1.2 Matriz de Probabilidade e Impacto

| Probabilidade | AMEAÇAS |  |  |  |  | OPORTUNIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 0,64 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 |
| 0,4 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
| 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| 0,1 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
| 0,05 | 0,0025 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,0025 |
| Impacto | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |

1.3 Registo dos Riscos

Responsáveis pelas atividades de gestãode risco

| Responsáveis pelas atividades de gestão de riscos no projeto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nome | Organização / Cargo | Telefone/E-mail | Envolvimento |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

1.4 Identificação dos riscos

| Número do Risco | Descrição do Risco | Causas | Sintomas | Exposição/ Classificação do Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Insuficiência de dados históricos para o algoritmo. | Dificuldade em encontrar datasets públicos de vendas de carros no Porto com granularidade suficiente. | O algoritmo Apriori não gera regras de associação fortes ou gera regras óbvias/inúteis. | 0.32 (Alto) (Prob: 0.4 x Imp: 0.8) |
| 2 | Falha na integração com a API do Google Maps. | Alterações na política de preços da Google, limite de requisições excedido ou chaves de API inválidas. | O mapa não carrega na interface; Erros de consola JavaScript; Funcionalidade de direções indisponível. | 0.16 (Moderado) (Prob: 0.2 x Imp: 0.8) |
| 3 | Complexidade na implementação do Algoritmo Apriori. | Dificuldade técnica em converter a lógica matemática do algoritmo para JavaScript/PHP de forma performática. | Tempo de carregamento da recomendação excessivo (> 5 segundos); Browser bloqueia durante o processamento. | 0.16 (Moderado) (Prob: 0.4 x Imp: 0.4) |
| 4 | Falha no serviço de envio de emails (EmailJS). | Limitações da conta gratuita do EmailJS ou falha no serviço externo. | O utilizador não recebe o relatório ou a confirmação de contacto; Erro ao submeter formulário. | 0.08 (Baixo) (Prob: 0.2 x Imp: 0.4) |
| 5 | Atraso no desenvolvimento Frontend/Backend. | Curva de aprendizagem das tecnologias (Chart.js, jsPDF) e má gestão do tempo académico. | Funcionalidades não entregues na data da submissão; Bugs visuais na interface. | 0.32 (Alto) (Prob: 0.4 x Imp: 0.8) |

1.5 Respostas aos riscos

| Risco N⁰ | Resposta planeada para o Risco |
| --- | --- |
| 1 | Mitigar: Criação de um gerador de dados sintéticos (fictícios mas realistas) baseados em padrões de mercado conhecidos para garantir que o algoritmo tem volume de dados para funcionar na apresentação final. |
| 2 | Mitigar / Contingência: Implementar tratamento de erros no código (try-catch) para exibir uma mensagem amigável se o mapa falhar. Usar Hardcoded images (mapas estáticos) como fallback caso a API não responda. |
| 3 | Mitigar: Utilizar uma biblioteca JavaScript de Data Mining existente ou simplificar o conjunto de dados de entrada para reduzir a carga computacional no navegador do cliente. |
| 4 | Aceitar / Contingência: Exibir a recomendação diretamente no ecrã (modal ou PDF gerado pelo jsPDF ) caso o envio por email falhe, garantindo que o utilizador tem acesso à informação. |
| 5 | Mitigar: Realizar reuniões semanais de ponto de situação (Sprints). Priorizar as funcionalidades "Core" (Algoritmo e Mapa) em detrimento de funcionalidades "Nice-to-have" (Gráficos avançados). |

Apêndice II

Formulário para Gestão de Riscos

| Empresa / Órgão / Setor/ Programa: ISPGAIA - Instituto Superior Politécnico Gaya |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do projeto: SAD - Consultoria Auto Premium (Localização de Stands) |  |  |
| Gerente do projeto: Guilherme Andrade |  |  |
| Elaborado por: Diogo Ferra |  | Versão: 1.0 |
| Aprovado por: |  |  |
| Assinatura: | Data de aprovação:___/___/_____ |  |

1° Etapa: Identificação do Risco

| Denominação do risco: Insuficiência de dados históricos | N° Identificação 1 |
| --- | --- |
| Descrição do risco: O volume ou a qualidade dos dados recolhidos é insuficiente para treinar o Algoritmo Apriori, resultando em regras de associação fracas ou irrelevantes. |  |

2° Etapa: Avaliação do Risco

Impacto: ¢ 5 (alto)

Probabilidade: ¢ 4 (média/alta)

3° Etapa: Desenvolvimento da Resposta

| Ação de Contingência: Implementar um módulo de geração de dados sintéticos no Backend. Este módulo criará um dataset artificial baseado em estatísticas de mercado conhecidas e padrões de vendas de carros usados no Porto, garantindo que o Algoritmo Apriori possa ser demonstrado de forma funcional, mesmo que com dados não-reais. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável: Leandro Silva João Quintas Gonçalo Brandão Arnaldo Carvalho |  | Data de Conclusão: Duas semanas antes da data de submissão final |
| Impacto reavaliado: 2 (Médio/Baixo) | Probabilidade reavaliada: 2 (Médio/Baixo) |  |

Formulário para Gestão de Riscos

| Empresa / Órgão / Setor/ Programa: ISPGAIA - Instituto Superior Politécnico Gaya |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do projeto: SAD - Consultoria Auto Premium (Localização de Stands) |  |  |
| Gerente do projeto: Guilherme Andrade |  |  |
| Elaborado por: Diogo Ferra |  | Versão: 1.0 |
| Aprovado por: |  |  |
| Assinatura: | Data de aprovação:___/___/_____ |  |

1° Etapa: Identificação do Risco

| Denominação do risco: Falha na integração com a API do Google Maps | N° Identificação 2 |
| --- | --- |
| Descrição do risco: A API do Google Maps (utilizada para visualizar os stands recomendados e critérios de localização) falha em carregar devido a limites de utilização, problemas de faturação ou indisponibilidade do serviço externo. |  |

2° Etapa: Avaliação do Risco

Impacto: ¢ 4 (Média/Alta)

Probabilidade: ¢ 3 (Média)

3° Etapa: Desenvolvimento da Resposta

| Ação de Contingência: 1. Implementar um fallback visual, onde a área de mapa é substituída por uma imagem estática do mapa da zona do Grande Porto, com os pontos de interesse marcados manualmente (sem interatividade). 2. Garantir que as coordenadas (latitude/longitude) essenciais para o SAD são armazenadas na base de dados, permitindo que a lógica de recomendação funcione sem a API de visualização. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável: Leandro Silva João Quintas Gonçalo Brandão Arnaldo Carvalho |  | Data de Conclusão: Fase de testes de integração |
| Impacto reavaliado: 2 (Médio/Baixo) | Probabilidade reavaliada: 1 (Baixa) |  |

Formulário para Gestão de Riscos

| Empresa / Órgão / Setor/ Programa: ISPGAIA - Instituto Superior Politécnico Gaya |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do projeto: SAD - Consultoria Auto Premium (Localização de Stands) |  |  |
| Gerente do projeto: Guilherme Andrade |  |  |
| Elaborado por: Diogo Ferra |  | Versão: 1.0 |
| Aprovado por: |  |  |
| Assinatura: | Data de aprovação:___/___/_____ |  |

1° Etapa: Identificação do Risco

| Denominação do risco: Complexidade na implementação do Algoritmo Apriori | N° Identificação 3 |
| --- | --- |
| Descrição do risco: A implementação customizada do Algoritmo Apriori é demasiado complexa e introduz falhas de lógica ou um tempo de processamento inaceitável para o utilizador. |  |

2° Etapa: Avaliação do Risco

Impacto: ¢ 4 (Média/Alta)

Probabilidade: ¢ 4 (Média/Alta)

3° Etapa: Desenvolvimento da Resposta

| Ação de Contingência: Transferir a responsabilidade da lógica de Data Mining para uma biblioteca Open Source pré-existente e bem testada em JavaScript, como a biblioteca mljs ou similar. Esta transferência reduz o risco de bugs lógicos e melhora o desempenho. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável: Leandro Silva João Quintas Gonçalo Brandão Arnaldo Carvalho |  | Data de Conclusão: Fim da Fase de Implementação da Lógica de Negócio |
| Impacto reavaliado: 3 (Médio) | Probabilidade reavaliada: 2 (Médio/Baixo) |  |

Formulário para Gestão de Riscos

| Empresa / Órgão / Setor/ Programa: ISPGAIA - Instituto Superior Politécnico Gaya |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do projeto: SAD - Consultoria Auto Premium (Localização de Stands) |  |  |
| Gerente do projeto: Guilherme Andrade |  |  |
| Elaborado por: Diogo Ferra |  | Versão: 1.0 |
| Aprovado por: |  |  |
| Assinatura: | Data de aprovação:___/___/_____ |  |

1° Etapa: Identificação do Risco

| Denominação do risco: CoFalha no serviço de envio de emails (EmailJS) | N° Identificação 4 |
| --- | --- |
| Descrição do risco: O serviço de terceiros (EmailJS) falha ao enviar o relatório de recomendação por email ou o quota diário de emails gratuitos é excedido. |  |

2° Etapa: Avaliação do Risco

Impacto: ¢ 3 (Médio)

Probabilidade: ¢ 3 (Médio)

3° Etapa: Desenvolvimento da Resposta

| Ação de Contingência: Aceitar a falha no envio de email. Garante-se que, em caso de erro no envio, a aplicação exibe uma mensagem de sucesso no Frontend e fornece um botão alternativo de download imediato do relatório (PDF gerado pelo jsPDF), garantindo que a informação chega ao utilizador. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável: Leandro Silva João Quintas Gonçalo Brandão Arnaldo Carvalho |  | Data de Conclusão: Fim da Fase de Testes de Integração com Serviços Externos |
| Impacto reavaliado: 1 (Baixa) | Probabilidade reavaliada: 1 (Baixa) |  |

Formulário para Gestão de Riscos

| Empresa / Órgão / Setor/ Programa: ISPGAIA - Instituto Superior Politécnico Gaya |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do projeto: SAD - Consultoria Auto Premium (Localização de Stands) |  |  |
| Gerente do projeto: Guilherme Andrade |  |  |
| Elaborado por: Diogo Ferra |  | Versão: 1.0 |
| Aprovado por: |  |  |
| Assinatura: | Data de aprovação:___/___/_____ |  |

1° Etapa: Identificação do Risco

| Denominação do risco: Atraso no desenvolvimento Frontend/Backend | N° Identificação 5 |
| --- | --- |
| Descrição do risco: Atraso no cronograma devido à complexidade técnica, má alocação de tarefas ou falta de tempo disponível dos elementos da equipa. |  |

2° Etapa: Avaliação do Risco

Impacto: ¢ 5 (Alto)

Probabilidade: ¢ 5 (Alto)

3° Etapa: Desenvolvimento da Resposta

| Ação de Contingência: Redefinir o Escopo (Scope Reduction). Em caso de atraso na última fase, cortar funcionalidades "Nice-to-have" (e.g., gráficos interativos avançados, dashboards secundários) para garantir que as funcionalidades "Core" (algoritmo, mapa e interface principal) são entregues a tempo e de forma funcional. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável: Gestor do Projeto (Guilherme Andrade |  | Data de Conclusão: 7 dias antes da data de submissão |
| Impacto reavaliado: 3 (Médio) | Probabilidade reavaliada: 3 (Médio) |  |